VendorManager.nl · Starter Kit

Uw eerste 30 dagen vendormanagement

Een werkschema voor organisaties zonder eigen vendormanager: in vier weken van losse contracten naar een bewaakt register, met de zes templates uit de Starter Kit.

| Onderdeel | Invullen |
| --- | --- |
| Organisatie | [Naam] |
| Eigenaar van dit traject | [Naam, functie] |
| Startdatum | [dd-mm-jjjj] |
| Scope | [bijv. alle SaaS- en ICT-contracten > € 5.000 per jaar] |

Vuistregel: u hoeft niet alles te weten om te beginnen. De tien grootste contracten en alles wat binnen zes maanden verlengt, dekken doorgaans 80% van de kosten en vrijwel alle risico's van dit jaar.

# Week 1 — Inventariseren

- Verzamel contracten, orderbevestigingen en de laatste facturen van de tien grootste leveranciers (finance heeft de facturen; de contracten zitten meestal in de mailbox van de ondertekenaar).

- Vul het Contractregister (Excel): per contract ingangsdatum van de lopende periode, looptijd, opzegtermijn, verlenging, jaarwaarde en eigenaar. De opzegdeadline en status rekenen zelf.

- Loop de Status-kolom na: alles op "Actie" of "Plannen" gaat vandaag nog naar de contracteigenaar, met de opzegdeadline in de agenda (Opzegtermijn-calculator → .ics).

- Draai de SaaS-kostenscan (vendormanager.nl/saas-kostenscan.html) met de licentie-aantallen uit de admin-portalen: dat geeft de eerste besparingslijst.

Resultaat week 1: een register met minimaal tien regels, alle deadlines van de komende 90 dagen in de agenda, en een lijst met ongebruikte licenties.

# Week 2 — Beoordelen

- Markeer per contract het bedrijfskritisch belang (Hoog/Midden/Laag) en of er persoonsgegevens worden verwerkt.

- Toets voor elke "Hoog"-leverancier met persoonsgegevens de verwerkersovereenkomst met de DPA-checklist. Noteer de bevindingen in blad E.

- Vul de Leveranciersbeoordeling (scorecard) voor de vijf belangrijkste leveranciers; vraag de gebruikers om mee te scoren.

- Vraag bij elke "Hoog"-leverancier het actuele ISO 27001-certificaat of SOC 2-rapport en de sub-verwerkerslijst op; noteer in het register waar het staat.

# Week 3 — Voorbereiden

- Voor elke verlenging in de komende zes maanden: bepaal het doel (verlengen, terugschalen, heronderhandelen, opzeggen) en de inzet. Gebruik de kostenscan (aantal licenties), de Indexatie-check (prijsverhoging) en de scorecard (prestaties) als onderbouwing.

- Stuur bij aangekondigde prijsverhogingen de antwoordmail uit de Indexatie-check; agendeer de 30-dagentermijn.

- Maak voor de twee meest kritische leveranciers een Exit-plan; alleen al de checklist in hoofdstuk 2 levert de onderhandelpunten voor de verlenging.

- Leg de gewenste afspraken vast met de SLA-template en het AI-addendum: stuur ze als bijlage bij uw verlengingsvoorstel, niet als reactie op het voorstel van de leverancier.

# Week 4 — Verankeren

- Plan het kwartaalritme: elke eerste maandag van het kwartaal het register bijwerken, de status-kolom doorlopen en de scorecards vernieuwen.

- Spreek af wie contracten tekent en wie ze in het register zet (één handeling, dezelfde dag).

- Rapporteer aan de directie: jaarwaarde, aantal contracten, deadlines komende kwartaal, besparingen gerealiseerd, openstaande compliance-punten. Het Dashboard-blad van het register levert de cijfers.

- Bepaal wat u zelf blijft doen en wat u uitbesteedt. VendorManager.nl neemt het register, de bewaking en de leveranciersgesprekken over vanaf € [zie prijzen] per maand; de tools en templates blijven gratis.

# Checklist na 30 dagen

| Onderdeel | Gereed | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Register met alle contracten > scope-drempel | [ ] | [ ] |
| Alle opzegdeadlines komende 12 maanden in de agenda | [ ] | [ ] |
| Contracteigenaar per contract benoemd | [ ] | [ ] |
| Verwerkersovereenkomst getoetst voor alle "Hoog" + persoonsgegevens | [ ] | [ ] |
| Security-bewijs opgevraagd en gearchiveerd | [ ] | [ ] |
| Scorecards ingevuld voor top-5 leveranciers | [ ] | [ ] |
| Exit-plan voor twee meest kritische leveranciers | [ ] | [ ] |
| Kwartaalritme en directierapportage afgesproken | [ ] | [ ] |

Dit template is algemene informatie en geen juridisch advies. Laat definitieve contractteksten toetsen door een jurist. Template © VendorManager.nl, een dienst van Digital Sourcing B.V. (KvK 76477185). Vrij te gebruiken binnen uw organisatie; niet doorverkopen. Meer templates en gratis tools: www.vendormanager.nl/templates.html